О реализации проекта «Цифровой университет +»

Развитие информационно-коммуникационных технологий и технических средств их обеспечения привели к формированию информационной среды, в которой высокий уровень информатизации основных, управляющих и обеспечивающих процессов превратился из конкурентного преимущества в условие удержания конкурентоспособности организации. Особую актуальность проблема приобретает для университетов, ориентированных на развитие экспорта и соответственно повышение своей конкурентоспособности не только внутри страны, но и на внешних рынках.

Для обеспечения конкурентного преимущества необходимо не только оперативное освоение самых современных информационно-коммуникационных технологий, но и масштабный реинжиниринг всех процессов, призванный обеспечить повышение эффективности деятельности и ее соответствие быстро меняющимся настоящим и будущим потребностям всех групп потребителей и заинтересованных сторон. Данное требование актуально для любой современной организации, однако для университета, деятельность которого ориентирована главным образом на молодёжь и инновационно-восприимчивые субъекты бизнес среды и социальных отношений, которые в наибольшей мере подвержены изменениям в связи с расширением и углублением применения информационно-коммуникационных технологий, оно актуально в особой мере.

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (далее – ГрГУ им. Янки Купалы) имеет значительные достижения в области информатизации, отмеченные наградами и общественным признанием. На этой основе актуально придание ему новых черт посредством выполнения проекта цифровизации и реинжиниринга образовательной деятельности для обеспечения лидерства в реализации всех бизнес-процессов в национальном и в международном масштабах.

Проект основан на видении перспектив цифровой трансформации ГрГУ им. Янки Купалы на период до 2020 года и содержит описание основных мероприятий по ее реализации.

Цель проекта – повышение качества и эффективности деятельности ГрГУ им. Янки Купалы посредством широкого реинжиниринга всех процессов и внедрения инновационных бизнес-моделей на основе модернизации его информационно-коммуникационной среды.

Реализация проекта требует решения следующих задач:

– мониторинг потребностей внутренних и внешних заинтересованных сторон, которые требуют реинжиниринга процессов и внедрения инновационных бизнес моделей;

– выявление потенциально значимых для ГрГУ им. Янки Купалы информационно-коммуникационных технологий, развитие компетенций владельцев процессов и других руководителей в области реинжиниринга процессов и формирования новых бизнес моделей на их основе;

– развитие компетенций персонала в области информационно-коммуникационных технологий, системного менеджмента, инновационных подходов к реализации основных, обеспечивающих и управляющих процессов;

– разработка и приобретение программного обеспечения, приобретение технических средств и систем поддержки новых технологий, их эффективное использование;

– формирование финансовых ресурсов для реализации проекта, разработка и внедрение методик оценки эффективности их использования;

– обеспечение информационной и маркетинговой поддержки реализации проекта.

Основные результаты проекта.

Проект направлен на обеспечение условий цифровой трансформации процессов для создания и предоставления потребителям новых услуг во всех сферах деятельности ГрГУ им. Янки Купалы:

– адаптивных (персонифицированных) образовательных программ непрерывного обучения (гибкое, индивидуальное обучение) для различных категорий граждан (e-university);

– технологий совместного обучения («создание знаний»);

– доступа к процессу обучения независимо от места и времени;

– образовательного контента в формате различных устройств, используемых в интегрированной интеллектуальной среде;

– применения облачных технологий и нейросетей для сбора, хранения и обработки информации;

– цифровых платформ кооперации науки и бизнеса («открытые инновации»);

– превращения ГрГУ им. Янки Купалы в территорию реализации передовых (прорывных) проектов;

– организации эффективной воспитательной работы со студентами в сети Интернет, в том числе в социальных сетях;

– обеспечения эффективного информирования о проводимых в университете мероприятиях и проектах, ориентированного на целевую аудиторию;

– реализации проектов на основе «больших данных» по автоматизации анализа поведения студентов и сотрудников.

Заказчиком проекта является администрация ГрГУ им. Янки Купалы.

Разработку проекта обеспечивает рабочая группа в соответствии с распоряжением № 66 от 07.03.2019 «О разработке проекта «Цифровой университет +».

Основными исполнителями проекта являются: информационно-аналитический центр; учебно-методическое управление; научно-исследовательская часть; управление воспитательной работы с молодежью; центр интернационализации образования.

Исполнители проекта разрабатывают и выполняют мероприятия проекта в соответствии с планом. Участниками – соисполнителями проекта являются работники структурных подразделений, в деятельность которых будут вноситься изменения в связи с внедрением цифровых решений. Участниками – потребителями проекта являются заказчики услуг ГрГУ им. Янки Купалы: сотрудники, обучающиеся, абитуриенты, наниматели, потребители наукоемкой и инновационной продукции, органы государственного управления.

Сроки реализации проекта. Цели, задачи и план мероприятий проекта ориентированы на реализацию в 2019 – 2020 годах.

Бюджет проекта. Затраты на обеспечение информатизации ГрГУ им. Янки Купалы включают постоянные расходы на обеспечение созданной инфраструктуры, заработную плату работников и затраты на обновление. Средства, необходимые для закупки товаров и услуг при выполнении мероприятий, указанных в п. 1.5 настоящего проекта, без учета существующих постоянных затрат, ориентировочно составляют:

этап 2019 года – 350 тыс. руб., в т.ч. создание новых объектов – 45 тыс. руб., обновление и совершенствование существующих объектов – 305 тыс. руб.

этап 2020 года – 425 тыс. руб., в т.ч. создание новых объектов – 120 тыс. руб., обновление и совершенствование существующих объектов – 305 тыс. руб.

Ресурсы для выполнения (финансы):

– средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках подпрограммы 5 «Развитие системы высшего образования» Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы;

– средства республиканского бюджета, выделяемые на реализацию проектов, направленных на обеспечение деятельности Министерства образования;

– внебюджетные средства ГрГУ им. Янки Купалы (прибыль);

– средства централизованного (местных) инновационных фондов – финансирование развития отраслевых лабораторий и субъектов инновационной инфраструктуры университета.

План реализации проекта. Учебный процесс

| Задача | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за разработку | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Развитие цифровой образовательной среды для студентов ГрГУ им. Янки Купалы |  |  |  |  |
| 1.1. Индивидуализация образовательной траектории | 1.1.1. Интерактивный сервис «Индивидуальный план работы магистранта» | 2 кв. 2019 | УМУ, ИАЦ |  |
|  | 1.1.2. Интерактивная система «Индивидуальный план работы студента» | 2 кв. 2020 | УМУ, ИАЦ |  |
| 1.2. Создание системы дистанционного образования | 1.2.1. Нормативное и методическое обеспечение СДО университета | 3 кв. 2019 | ЦКиПР, УМУ |  |
|  | 1.2.2. Создание системы управления дистанционным образованием: - разработка положения о цифровом учебно-методическом комплексе; - разработка Цифровых УМК до окончания работы программы ЦУ+. | 3 кв. 2019 2 кв. 2020 | УМУ, ИАЦ Декан ФаМИ Деканы факультетов |  |
|  | 1.2.3. Создание обучающих ресурсов для дистанционного образования | 2 кв. 2020 | УМУ |  |
|  | 1.2.4 Внедрение образовательного портала в деятельность колледжей | 3 кв. 2020 | УМУ, директоры колледжей, ИАЦ |  |
| 1.3. Упрощение административных процедур | 1.3.1. Цифровой сервис «Электронная студенческая карта» | 3 кв. 2019 | УМУ, ИАЦ |  |
|  | 1.3.2. Интерактивный сервис «Цифровой деканат для студента» | 1 кв. 2020 | УМУ, ИАЦ, ЦКиПР, бухгалтерия |  |

Научно-исследовательская и инновационная деятельность

| Задача | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за разработку | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Автоматизация процесса | 1.1. Создание интегрированного электронного ресурса «Наука. НИР/НИОКР» | 3 кв. 2020 | НИЧ, ИАЦ |  |
|  | 1.2. Создание интегрированного электронного ресурса «Вестник. Управление публикациями» | 2 кв. 2020 | Редакция «Весник», ИАЦ |  |
|  | 1.3. Реализация проекта «Science ID» (карта ученого) | 4 кв. 2020 | НИЧ, ИАЦ |  |
| 2. Электронный маркетинг | 2.1. Реализация проекта «Виртуальная выставка» | 3 кв. 2020 | НИЧ, ЦТТ, ИАЦ |  |

Идеологическая и воспитательная работа

| Задача | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за разработку | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Автоматизация процесса | 1.1. Разработка электронного сервиса «Общественная деятельность» для работников университета | 4 кв. 2020 | УВРсМ, ИАЦ |  |
|  | 1.2. Создание рейтинговой системы оценки социально-общественной деятельности студентов | 3 кв. 2019 | УВРсМ, ИАЦ |  |
| 2. Информационное обеспечение процесса | 2.2.Создание сетевой платформы по развитию личности обучающихся на базе образова-тельного портала | 3 кв. 2020 | УВРсМ, ИАЦ |  |

Интернационализация

| Задача | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за разработку | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Автоматизация процесса | 1.1. Разработка АИС «Академическая мобильность» | 2 кв. 2019 | ЦИО, ИАЦ |  |
|  | 1.2. Разработка АИС «Виртуальная приемная комиссия» | 1 кв. 2020 | Ответственный секретарь приемной комиссии, ИАЦ |  |
|  | 1.3. Разработка сервиса «Проектная деятельность» | 3 кв. 2020 | ЦИО, ИАЦ |  |
| 2. Индивидуализация образовательной траектории | 2.1 Создание личных профилей участников образовательного процесса | 2 кв. 2020 | ЦИО, ИАЦ |  |

Кадровое обеспечение

| Задача | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за разработку | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование кадрового потенциала, способного работать в условиях цифровой экономики | 1.1. Внесение в должностные инструкции изменений в требования к квалификации и обязанности работников и руководителей | Начиная с 3 кв. 2019 года | ЦКиПР, ИАЦ |  |
|  | 1.2. Организация обучения работников в области ИКТ (повышение квалификации, семинары и т.д.) (4 группы) | 4 кв. 2019, 1,2,3,4 кв. 2020 | ЦКиПР, ИАЦ | 2000 |

Система менеджмента

| Задача | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за разработку | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Автоматизация процесса | 1.1. Внедрение системы организации оплат в режиме On-line ЕРИП | 3 кв. 2019 | Бухгалтерия, ИАЦ |  |
|  | 1.2. Замена студенческих билетов на студенческие карты на основе дебетовых банковских карт. | 3 кв. 2019 | УМУ, бухгалтерия, ИАЦ |  |
|  | 1.3 Замена удостоверений сотрудника на ID-карты на основе дебетовых банковских карт. | 3 кв. 2020 | УМУ, бухгалтерия, ИАЦ |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение | 2.1 Разработка Политики информационной безопасности | 3 кв. 2019 | ИАЦ |  |

Развитие инфраструктуры

| Задача | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за разработку | Затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и нормативное обеспечение | 1.2. Создание лабораторий (секторов) поддержки ИКТ на факультах | 1 кв. 2020 | Деканы |  |
| 2. Материальное обеспечение | 2.1. Обновление 10% парка вычислительной техники и системного ПО (200 шт) | 4 кв. 2019 4 кв. 2020 | Проректор, ИАЦ | 250000 (в год) |
|  | 2.2. Оборудование проекторами всех лекционных аудиторий (50 шт) | 3 кв. 2020 | УМУ, ИАЦ | 60000 |
|  | 2.3. Обновление 15% парка мультимедийных проекторов (30 шт.) | 4 кв. 2019 4 кв. 2020 | УМУ, ИАЦ | 33000 (в год) |
|  | 2.4. Оборудование аудиторий интерактивными средствами (интерактивная панель, микрофоны), 1 ауд. в год | 4 кв. 2019 4 кв. 2020 | Проректор, УМУ, ИАЦ | 30000 (на аудиторию) |
|  | 2.5. Увеличение зоны покрытия Wi-Fi на 20% ежегодно (30 точек доступа) | 4 кв. 2019 4 кв. 2020 | Проректор, ИАЦ | 15000 (в год) |
|  | 2.6. Увеличение суммарной емкости каналов на 50% в год | 3 кв. 2019 3 кв. 2020 | Проректор, ИАЦ | 5000 4000 (дополнительно) |
|  | 2.7. Увеличение каналов доступа в интернет в учебных корпусах факультета искусств и дизайна | 3 кв. 2020 | Проректор, ИАЦ | 1800 (оборудование) 1200 (абонплата) |
|  | 2.8. Создание видеостудий дистанционного обучения на каждом факультете | 4 кв. 2019 (1 шт.), 3 кв. 2020 (2 шт.) | УМУ, ИАЦ | 15000 30000 |

Цифровая трансформация заключается не только и столько во внедрении информационных технологий, сколько в целом является существенным культурным и организационным изменением в университете.

Ведущий специалист ИАЦ					Ю.А. Федосова